## Slide 1
Portfolio Tracker
되돌아보는 투자자가 앞으로 나아간다
중간 발표
Flutter + Firebase · 개인 자산 포트폴리오 관리 앱

## Slide 2
1. 문제 정의
누구의 어떤 문제를 푸는가
2 / 13
데이터 분산
여러 계좌·앱에 흩어진 투자 기록 — 전체 현황 파악 불가능
복기 불가
체계적인 기록 수단 없음 — 매수 근거와 실제 결과를 나란히 볼 수 없음
실수 반복
복기 부재 → 같은 판단 오류 반복 → 수익 기회 상실
한 줄 가치 제안 · "경험을 자산으로 바꾸는 개인 투자 포트폴리오 관리 앱"

## Slide 3
2. 사용자 시나리오
포지션 기록과 복기 — 핵심 유즈케이스
3 / 13
Min은 삼성전자를 68,000원에 100주 매수했다.
앱에 진입가 · 수량 · 매수 근거 · 목표가 · 손절가를 기록하고,
72,000원에 매도하면 수익률(+5.9%) · 손익(+400,000원)이 자동 계산된다.
1
로그인
→
2
계좌 등록
→
3
포지션 진입 기록
→
4
포지션 정리 기록
→
5
복기 메모
결과 · 매수 근거와 실제 손익이 나란히 표시 → 패턴 파악 → 다음 투자 판단에 반영
보조 시나리오: 월말 복기(손익·승률 확인) / 대시보드에서 실시간 자산 현황 조회

## Slide 4
3. 기술 스택과 아키텍처
주요 기술 결정 — ADR 기반
4 / 13
영역
선택
근거 (ADR)
모바일 프레임워크
Flutter
ADR-0001
아키텍처 패턴
4레이어 구조 (화면·흐름·규칙·저장)
ADR-0002
백엔드 서비스
Firebase (Auth + Firestore)
ADR-0003
* ADR 세부 내용(선택지 비교)은 발표 마지막 슬라이드에 수록

## Slide 5
4. 아키텍처 다이어그램
4레이어 구조 — 역할 분리로 유지보수 용이
5 / 13
Presentation
screens/
화면 렌더링 · 사용자 입력 처리
Flutter Widget
Flutter Widget
▼
Application
services/
Firebase 호출 · 상태 관리
FirestoreService
FirestoreService
▼
Domain
models/
수익률 · 잔액 등 계산식 정의
Position / Account
Position / Account
▼
Data
Firebase
Firestore CRUD · Auth 인증
Cloud Firestore / Auth
Cloud Firestore / Auth

## Slide 6
5. 진행 상황
Must 기능 기준 진척도
6 / 13
✅ 완료
인증
회원가입 / 로그인 / 자동 로그인
✅ 완료
계좌 관리
계좌 등록 / 입출금 기록 / 잔액 자동 계산
✅ 완료
포지션 관리
진입·정리 / 수익률·손익 계산 / 복기 메모
✅ 완료
시각화
수익률 막대 차트 / 누적 손익 라인 차트 / 기간 필터
✅ 완료
대시보드
총 잔액 / 누적 손익 / 승률 / 최근 포지션 목록
🚧 진행
문서·배포
setup·testing 문서 / README 완비
⏳ 예정
앱 빌드
Android APK 빌드 및 설치 파일 생성
전체 진척 · Must 기능 95% 완료 (5단계 구현 완료 / 문서·배포 진행 중)

## Slide 7
6. 데모
라이브 시연 — 핵심 화면 2가지
7 / 13
시나리오 A
계좌 관리 흐름
① 계좌 등록 (주식·코인 선택, 통화 선택) → ② 입금 기록 → ③ 잔액 자동 계산 확인
시나리오 B
포지션 기록 + 복기
① 포지션 진입 기록 (종목·진입가·수량·매수 근거) → ② 포지션 정리 (매도가·손익·수익률 자동 계산) → ③ 복기 메모 조회
데모 백업 · Wi-Fi 없는 환경 대비 → 로컬 데이터 캐시 + 화면 녹화 영상 준비

## Slide 8
7. 남은 일정
13 ~ 15주차 우선순위
8 / 13
13주차
2026-05-26 ~ 05-30
setup.md / deploy.md / testing.md 문서 완성 README 최종 완비
14주차
2026-06-02 ~ 06-06
Android APK 빌드 및 설치 테스트 최종 발표 슬라이드 완성
15주차
2026-06-09 ~ 06-13
최종 발표

## Slide 9
8. 어려운 점 / 도움 요청
9 / 13
iOS 빌드 불가
Mac 환경 없음 → iOS 시뮬레이터·실기기 테스트 불가 Android APK만 제출 예정
Firebase Security Rules
Firestore 보안 규칙 검증 어려움 — 다른 사용자가 타 계정 데이터에 접근하지 못하도록 규칙을 작성했으나 침투 테스트 환경 없음
앱 배포 경험 없음
Google Play Console 등록 절차 및 APK 서명 과정 첫 시도 배포 오류 발생 시 대응 방법 조언 필요

## Slide 10
ADR-0001 — 모바일 프레임워크 선택
10 / 13
선택지 비교
React Native
안드로이드 전용 개발
아이폰 전용 개발
✓ Flutter

## Slide 11
ADR-0002 — 아키텍처 패턴 선택
11 / 13
선택지 비교
역할 구분 없이 한 파일
MVC 방식
6 ~ 8개 레이어
✓ 4레이어 구조
선택된 4레이어 구조
레이어
역할
위치
화면
버튼·목록·입력창
screens/
흐름
화면-데이터 연결 처리
규칙
잔액·수익률 계산
models/
저장
Firestore 입출력
services/

## Slide 12
ADR-0003 — 백엔드 서비스 선택
12 / 13
선택지 비교
Supabase
폰 내부 저장 (SQLite 등)
직접 서버 구축
✓ Firebase (Auth + Firestore)

## Slide 13
감사합니다
Portfolio Tracker · Jooseonghyeon · 2026.05
13 / 13